附件：采购需求和评分标准

第一部分  采购需求

（一）总体要求

监理单位应按照建设目标和要求，遵循国家、市信息系统工程建设和监理的标准与规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学和适合本工程特点的项目管理技巧和手段，对项目进行质量、成本、进度、变更的全面控制和监督，负责相关的合同管理、信息管理、信息安全管理，负责上述整个项目全过程监督协调，从而使本工程“按期保质、高效、节约”地完成。

（二）监理服务范围

按照项目内容提供全过程信息化工程监理，即对项目进行质量、成本、进度、系统安全、相关知识产权的全面控制和监督，负责相关的合同管理和信息管理，负责整个项目全过程的监督协调，以期达到工程质量优良、造价合理、工期适当的总目标。主要包括对设备采购、应用系统开发、系统集成等在内的监理工作。

（三）监理服务内容

按照信息系统监理相关的标准和规范要求，控制项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：

1.工程组织以及技术总体方案的把关

（1）审核和协助采购人确认供应商的总体设计方案；

（2）审核和协助采购人确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

（3）审核和协助采购人确认供应商的组织和实施方案，和供应商提交的《项目计划》；

（4）审核和协助采购人确认供应商的工程质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

（5）审核和协助采购人确认供应商的源代码管理方案；

（6）审核和协助采购人确认供应商的测试计划；

（7）审核和协助采购人确认供应商的工程进度计划和进度控制节点。

2.工程质量控制

1）应用软件开发及数据加工质量的控制

（1）组织对软件需求分析、软件设计、测试、验证与确认、评审和管理等方案的审核和确认；

（2）组织对数据加工方案的审核和确认；

（3）在对一期工程项目应用软件开发的需求分析、概要设计、详细设计和数据加工方案了解、掌握的前提下，组织对应用软件开发、数据加工、系统测试联调与系统验收阶段各个开发阶段进行把关；

（4）对供应商的开发和加工质量记录进行审核；

（5）源代码、应用程序、数据及相关文档的移交验收等。

2）系统集成质量的控制

（1）组织系统集成方案的审核和确认；

（2）组织审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和采购人进行选型；

（3）组织对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

（4）组织对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

（5）组织对机房配套工程方案的审核和确认；

（6）经采购人委托组织对系统集成进行总体验收。

3.工程进度控制

（1）审核供应商的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求供应商按项目总进度计划及时进行动态调

整，以确保项目的阶段目标和总体进度目标的实现；

（3）当工期目标严重偏离时，应及时指出，并与建设单位商议提出对策建议，同时督促供应商尽快采取措施。

4.工程成本控制

（1）通过对工程实施中的方案以及设计的评估，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

（2）协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，参与付款前的工程完成量确认，将付款进度与工程质量及工程进度结合起来。

5.工程变更控制

（1）对每个项目合同有针对性地构建一个变更控制系统，通过它对项目计划、流程、预算、进度或可交付成果的变更申请进行评估；

（2）注重对项目经理的时间管理是否合理、有效进行监督，并且就检查结果与项目经理本人进行沟通，帮助项目经理进行有效的时间管理；

（3）根据项目制定出的计划成本，通过采用成本分析方法找出计划成本与实际成本间的偏差，并分析产生偏差的原因与变化发展趋势，进而督促供应商采取措施以减少或消除偏差，实现目标成本；

（4）及时记录合同变更情况，并经建设单位审核确认后组织实施。

6.工程合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，监督供应商按时履约；

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

（4）根据合同约定，审核供应商提交的支付申请，报建设单位审核确认。

7.信息管理/工程文档管理

（1）做好监理日记及工程大事记；

（2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

（3）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

（4）管理好实施期间的各类技术文档；

（5）向采购人提交项目周报；

（6）根据需要提交监理建议书；

（7）阶段性项目总结；

（8）管理各承建方提交的技术文档。

8.信息安全管理

（1）对安全系统的设计更改、安全产品测试规范、安全设计的审核和确认、安全设计评审进行监督管理；

（2）软硬件设备采购、机房建设等过程的监督管理；

（3）管理各项与验收相关的文档和数据满足验收要求，这些文档和数据应反映信息系统的安全实际情况；

（4）管理项目过程中的技术文档的准确性、完整性和详细程度等，并对工程文档进行审查、分析；

（5）建立完整的信息安全管理文档。

9.协调解决项目中的相关问题

经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各方的工作，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

（1）第一次现场会

（2）监理交底会

（3）周例会

（4）监理协调会

（5）专题讨论会

（6）专家论证会

（7）阶段工作总结会

（8）问题通报会

（9）阶段以及最终验收会

（四）服务团队及人员要求

供应商应根据项目服务内容与要求，配置服务团队。

委派总监理工程师1名，总监理工程师需具备5年及以上信息化监理管理经验，具有出色的组织、管理、沟通能力。

团队人员需具备至少3年及以上的信息化监理工作经验，了解信息化业务，具备相关的信息化专业知识。

（五）监理服务准则

遵照国家有关信息系统工程监理相关规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护采购人与承建方的合法权益。具体应作到：

（1）执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

（2）不收受被监理单位的任何礼金；

（3）不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；

（4）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；

（5）坚持公正的立场、独立、公正地处理有关各方的争议；

（6）坚持科学的态度和实事求是的原则；

（7）在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理方完成所担负的建设任务。

（六）监理服务遵循的依据

1）国家有关信息系统工程监理相关信息系统工程建设和监理管理规范；

2）建设单位与项目供应商签订的合同；

3）建设单位与监理单位签订的合同；

4）有关国家、市技术规范和标准，包括：

（1）综合布线的有关国家和行业标准；

（2）本中华人民共和国通信行业标准；

（3）中华人民共和国建设部标准；

（4）中国工程建筑标准化协会标准；

（5）软件开发的国际、国家有关标准和规范；

（6）网络质量、安全控制的国际、国家和行业标准。

（七）验收要求

采购人组织本项目的验收工作，验收人员由采购单位相关部门人员组成，依据采购合同、竞争性磋商文件、响应文件等内容进行验收。

（八）付款方法和条件

首付款支付：在本合同签署后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价50 %。验收款支付：项目验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的50%。

第二部分 评分标准

评标委员会在评标时，要综合考虑参选人的技术方案、报价、资质和业绩等因素。其中遴选报价占10%，商务部分占40%（包括业绩、人员、监理资质等），技术部分50%（三控两管一协调的具体措施）。

评分标准细则

| 评分因素 | 评分项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 （40分） | 项目业绩 6分 | 每提供1个2021年以来医疗信息化相关监理项目业绩，得2分。本项最高不超过6分 （须提供盖章合同关键页复印件） |
|  | 企业资质 6分 | 投标人如具备： - ISO9001质量管理体系认证证书； - 基于ISO/IEC20000的服务管理体系认证证书； - ISO27001信息安全管理体系认证证书。 以上证书每具备1个得2分，均具备得6分。 （以上证书须提供证明材料复印件并加盖公章） |
|  | 总监理工程师 8分 | 投标人拟派本项目总监理工程师须具有信息系统监理师证书，否则本项不得分，如另外具有： 1、电子信息或自动化专业高级职称证书； 2、信息系统项目管理师（高级）证书； 3、十五年（含）以上的监理工作经验（以信息系统监理师证书批准日期为准）； 4、注册信息安全管理人员（CISP）证书。 每具备一项得2分，最多得2分，均不具备不得分。 （以上证书均须提供盖章证明材料复印件） |
|  | 总监理工程师代表 8分 | 投标人拟派本项目总监理工程师代表须具有信息系统监理师证书，否则本项不得分，如另外具有： - IT服务项目经理证书； - 注册信息安全员（CISM）证书； - ITIL证书； - 软件工程造价师。 每具备一项得2分，最多得8分，均不具备不得分。 （以上证书均须提供盖章证明材料复印件） |
|  | 监理人员配置情况 12分 | 投标人拟派本项目监理人员均须具有信息系统监理师证书（否则本项不得分），如另外具有（不含总监理工程师及总监理工程师代表）： 1、电子信息或自动化专业高级职称证书及信息系统审计师证书（ISA）的，每提供1个得4分，最多得4分； 2、注册信息安全员（CISM）证书及信息安全保障人员认证证书（CISAW）的，每1人同时具备得4分，最多得4分； 3、信息系统项目管理师及软件评测师证书的，每1人同时具备得4分，最多得4分。 （须提供证明材料复印件加盖公章） |
| 技术部分 （50分） | 项目理解 10分 | (1)对项目深入了解，准确抓住项目特点及主要风险，并有合理可靠的管理建议。(10分) (2)对项目特点及风险有初步认识，有相应的对策和建议。(8分) (3)对项目认识不足,缺乏管理措施或建议。（5分） (4)未提供。（0分） |
|  | 监理重点 8分 | (1)抓住监理重点部位，给出相应措施，指出工作重点、难点合理，并给出的相应对策合理可行。(8分) (2)指出工作重点、难点，能提出相应对策。(5分) (3)对项目重点、难点理解不清，对策不明。（3分） (4)未提供。（0分） |
|  | 质量控制 8分 | (1)质量控制措施有针对性、科学合理、措施得当。(8分) (2)质量控制措施有一定针对性、措施一般。(5分) (3)有质量控制措施，缺乏针对性，措施不力，方法欠合理。(3分) (4)未提供。（0分） |
|  | 进度控制 5分 | (1)监理进度控制措施、科学合理，有针对性。(5分) (2)方法可行，措施一般。(4分) (3)措施不力，方法欠合理。(2分) (4)未提供。（0分） |
|  | 投资控制 5分 | (1)科学合理，有针对性。(5分) (2)方法可行，措施一般。(4分) (3)措施不力，方法欠合理。(2分) (4)未提供。（0分） |
|  | 合同和信息管理6分 | (1)合同、信息管理措施科学合理，有针对性。(6分) (2)方法可行，措施一般。(4分) (3)合同信息管理措施简单，难以执行。(2分) (4)未提供。（0分） |
|  | 安全管理 5分 | (1)考虑全面，有针对性，措施完善。(5分) (2)措施不力，方法欠合理。(3分) (3)未提供。（0分） |
|  | 参与项目建设各方关系的协调措施3分 | 参与项目建设各方关系的协调措施： (1)方案科学合理，有针对性。(3分) (2)方法可行，措施一般。(2分) (3)未提供。（0分） |
| 价格 （10分） | 1．计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分10分。 报价水平得分=（评标基准价/投标报价）×10 2．按上述公式计算出每个投标单位的投标报价水平得分，保留小数点后二位。 注：1、价格分数保留两位小数。 |  |

根据采购需求和评分标准自拟应答文件，正本1份，副本2份。供应商应将所有应答文件都密封包装。所有密封包装的封面上均应清楚注明：项目名称、供应商名称和地址。密封包装封面上需加盖供应商公章。